Sinh viên thực hiện: Quách Đắc Đức Mạnh

MSSV: 81012302874

- Giới thiệu

Trong quá trình phát triển phần mềm, đặc biệt là các hệ thống trực tuyến có số lượng người dùng lớn, rủi ro là yếu tố không thể tránh khỏi.

Rủi ro có thể xuất hiện ở nhiều giai đoạn khác nhau như thiết kế, triển khai, vận hành hoặc bảo trì hệ thống. Nếu các rủi ro này không được nhận diện và kiểm soát kịp thời, chúng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, giảm uy tín của hệ thống và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Vì vậy, việc phân tích rủi ro và xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng (Quality Assurance – QA) là một bước quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Bài lab này tập trung vào việc xác định các rủi ro phổ biến trong hệ thống phần mềm trực tuyến và đề xuất các biện pháp đảm bảo chất lượng phù hợp để giảm thiểu rủi ro đó.

- Mục tiêu

| STT | Mục tiêu |
| --- | --- |
| 1 | Xác định các rủi ro có thể xảy ra trong hệ thống phần mềm. |
| 2 | Phân loại rủi ro theo từng nhóm. |
| 3 | Đánh giá mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra của rủi ro. |
| 4 | Đề xuất kế hoạch đảm bảo chất lượng. |
| 5 | Đánh giá hiệu quả của kế hoạch đảm bảo chất lượng |

PART 1: RISK IDENTIFICATION

  - Mô tả hệ thống

Hệ thống được phân tích trong bài lab bao gồm các hệ thống phần mềm trực tuyến phổ biến như:

- Hệ thống quản lý nhân sự

- Hệ thống thư viện trực tuyến

- Hệ thống đặt vé máy bay

Các hệ thống này thường có số lượng người dùng lớn, hoạt động liên tục và yêu cầu cao về hiệu năng, bảo mật cũng như tính toàn vẹn của dữ liệu. Do đó, nếu xảy ra lỗi hoặc sự cố, mức độ ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng.

  - Các rủi ro xác định

| STT | Hệ thống | Mô tả rủi ro |
| --- | --- | --- |
| R1 | Hệ thống nhân sự | Hệ thống phản hồi chậm khi nhiều người truy cập |
| R2 | Hệ thống nhân sự | Dữ liệu nhân viên không nhất quán |
| R3 | Hệ thống nhân sự | Nguy cơ bị tấn công dò mật khẩu |
| R4 | Thư viện | Truy cập trái phép vào dữ liệu người dùng |
| R5 | Thư viện | Tìm kiếm sách chậm |
| R6 | Đặt vé máy bay | Trùng ghế khi đặt vé |
| R7 | Đặt vé máy bay | Hệ thống bị sập vào giờ cao điểm |

  - Giải thích rủi ro

Các rủi ro trên được xác định dựa trên kinh nghiệm thực tế và các vấn đề thường gặp trong quá trình vận hành hệ thống phần mềm trực tuyến.
Trong đó, các rủi ro liên quan đến bảo mật và xử lý đồng thời được đánh giá là nghiêm trọng hơn vì có thể dẫn đến mất dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư của người dùng và làm gián đoạn toàn bộ hệ thống.

PART 2: RISK CLASSIFICATION

  - Nhóm rủi ro

| Nhóm rủi ro | Mô tả |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Tốc độ xử lý và khả năng chịu tải |
| Bảo mật | An toàn dữ liệu và truy cập trái phép |
| Toàn vẹn dữ liệu | Tính chính xác và nhất quán dữ liệu |
| Khả dụng | Trải nghiệm và dễ sử dụng |
| Bảo trì | Khả năng sửa và nâng cấp |

  - Ánh xạ rủi ro vào nhóm

| Mã rủi ro | Nhóm rủi ro |
| --- | --- |
| R1, R5, R7 | Hiệu năng |
| R3, R4 | Bảo mật |
| R2 , R6 | Toàn vẹn dữ liệu |

  - Giải thích phân loại

Việc phân loại rủi ro giúp nhóm phát triển xác định được khu vực cần ưu tiên kiểm thử và đầu tư nguồn lực phù hợp.
Ví dụ, các rủi ro về bảo mật cần được xử lý sớm vì mức độ ảnh hưởng cao, trong khi rủi ro về hiệu năng cần được kiểm tra kỹ trước khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức.

PART 3: RISK ASSESSMENT

3.1. Tiêu chí đánh giá

Mức độ rủi ro được đánh giá dựa trên hai yếu tố chính:

- Mức độ ảnh hưởng (Severity): mức độ ảnh hưởng khi rủi ro xảy ra

- Khả năng xảy ra (Likelihood): khả năng rủi ro xảy ra trong thực tế

3.2. Bảng đánh giá rủi ro

| Mã rủi ro | Mức độ ảnh hưởng | Khả năng xảy ra | Vị trí Risk Matrix |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Trung bình | Trung bình | Trung bình – Trung bình |
| R2 | Trung bình | Trung bình | Trung bình – Trung bình |
| R3 | Cao | Trung bình | Cao – Trung bình |
| R4 | Cao | Cao | Cao – Cao |
| R5 | Cao | Cao | Cao – Cao |
| R6 | Cao | Trung bình | Cao – Trung bình |
| R7 | Cao | Cao | Cao – Cao |

3.3. Giải thích đánh giá

Các rủi ro liên quan đến bảo mật như R3 và R4 được đánh giá ở mức cao do có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dữ liệu và người dùng.
Trong khi đó, rủi ro về hiệu năng cũng cần được quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

PART 4: QUALITY ASSURANCE PLAN

4.1. Tổng quan chiến lược QA

Kế hoạch đảm bảo chất lượng tập trung vào việc:

- Ngăn ngừa lỗi ngay từ sớm

- Phát hiện rủi ro trước khi triển khai chính thức

- Cải thiện độ ổn định và an toàn của hệ thống

4.2. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro

4.2. Risk Mitigation Plan

| Mã rủi ro | Hoạt động giảm thiểu | Công cụ / Phương pháp | Thời gian | Người chịu trách nhiệm | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Tối ưu truy vấn CSDL | SQL EXPLAIN, INDEX | 3 ngày | Nhóm Backend | Thời gian phản hồi <200ms |
| R3 | CAPTCHA & khóa tài khoản | Google reCAPTCHA | 2 ngày | Nhóm Bảo mật | Ngăn chặn brute-force |
| R4 | Kiểm soát phân quyền | RBAC | 2 ngày | Nhóm Bảo mật | Không truy cập trái phép |
| R6 | Transaction & Lock | DB Transaction | 4 ngày | Nhóm Backend | Không trùng ghế |
| R7 | Cân bằng tải | Load Balancer | 5 ngày | Nhóm DevOps | Hệ thống ổn định |

4.3. Giải thích kế hoạc QA

Các kỹ thuật kiểm thử được lựa chọn dựa trên loại rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên.

4.4. Detailed Risk Mitigation Implementation

Rủi ro: Tấn công brute-force vào chức năng đăng nhập (R3)

Bối cảnh:

Hệ thống ghi nhận nhiều lượt đăng nhập sai liên tiếp, tiềm ẩn nguy cơ chiếm quyền tài khoản quản trị.

Giải pháp:

Tích hợp CAPTCHA và cơ chế khóa tài khoản tạm thời sau nhiều lần đăng nhập thất bại.

Các bước triển khai:

1. Tích hợp Google reCAPTCHA vào form đăng nhập

2. Ghi nhận số lần đăng nhập sai của từng tài khoản

3. Tạm khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập sai

4. Gửi email thông báo cho người dùng

PART 5: EVALUATION

5.1. Tiêu chí đánh giá

Hiệu quả của kế hoạch QA được đánh giá thông qua độ ổn định hệ thống, mức độ an toàn và sự hài lòng của người dùng.

5.2. Đánh giá hiệu quả

| Tiêu chí | Trước QA | Sau QA |
| --- | --- | --- |
| Độ ổn định hệ thống | Thấp | Cao |
| Mức độ bảo mật | Trung bình | Cao |
| Mức độ hài lòng người dùng | Trung bình | Cao |
| Tỷ lệ lỗi | Cao | Thấp |

5.3. Improvement Suggestions

- Thực hiện kiểm thử hiệu năng định kỳ với số lượng người dùng lớn

- Tích hợp công cụ kiểm thử bảo mật tự động (OWASP ZAP)

- Chuẩn hóa thông báo lỗi để cải thiện trải nghiệm người dùng

- Thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo sớm

6. Kết luận

Thông qua bài lab này, có thể thấy rằng việc phân tích rủi ro và xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng đóng vai trò quan trọng trong phát triển phần mềm.
Việc kết hợp hợp lý giữa mô tả bằng văn bản và bảng biểu giúp bài lab rõ ràng, dễ hiểu và có tính thực tiễn cao.